# Objectifs RTO / RPO

Ticket : WOR‑70 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026

Ce document fixe les objectifs à partir du coût d'un arrêt (services-critiques.md) et des seuils de DORA (nis2-dora.md). Il définit aussi comment les mesurer pendant les essais (WOR‑79), pour que la comparaison objectif / mesuré soit vérifiable. Il alimente le PCA/PRA (WOR‑71).

## 1. Définitions retenues

- RTO (durée maximale d'interruption) : temps entre le début de l'impact (première transaction en échec) et la première transaction réussie et vérifiée après la reprise. On compte depuis l'impact, pas depuis la détection : c'est ce que subissent les partenaires, et c'est ce que DORA mesure (« service downtime »).

- RPO (perte de données maximale admissible) : quantité de transactions confirmées au client qui manquent ou sont dupliquées après la reprise. On l'exprime en nombre de transactions (et en durée équivalente quand une restauration est en jeu).

- Reprise vérifiée : API accessible, transaction test réussie, données cohérentes (WOR‑77). Un conteneur redémarré ne compte pas.

## 2. Deux niveaux d'objectifs

| Niveau | À quoi il sert | D'où il vient |
| --- | --- | --- |
| Objectif métier | Ce que l'entreprise fictive exige ; c'est ce qu'on présente à la direction | Coût d'un arrêt : au-delà de 5 min, l'incident sort de G1 ; au-delà de 30 min, la pénalité SLA et la notification DORA deviennent probables |
| Cible du démonstrateur | Ce qu'on vise et mesure sur le PC Hôte | Objectif métier, avec de la marge, et la contrainte du Clip Chrono : 60 s en continu entre l'attaque et le service rétabli (WOR‑83) |

## 3. Objectifs par service

| Service | Criticité | RTO métier | RPO métier | Cible démonstrateur | Mécanisme prévu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traitement des transactions (API + BDD) | Vitale | ≤ 5 min | 0 transaction confirmée perdue ou dupliquée | RTO ≤ 60 s (attaque A) · ≤ 3 min (attaque B) | Remédiation automatique (WOR‑38), playbooks Ansible (WOR‑44) |
| Authentification | Vitale | ≤ 5 min | Sans objet (sans état) | Retour en même temps que l'API | Redémarrage ; après une rotation de secret, reconnexion des utilisateurs acceptée |
| WAF / point d'entrée | Vitale | ≤ 5 min | Sans objet ; la configuration est versionnée | Pas de coupure : la règle de limitation s'ajoute à chaud | Configuration rechargée sans arrêt |
| Journalisation et SIEM | Importante | ≤ 1 h | 0 journal perdu | Aucune perte pendant les essais | Journaux conservés avant toute restauration |
| Consultation de l'historique | Importante | ≤ 30 min | 0 | Retour en même temps que l'API | Même service que l'API |
| Supervision, détection ML, remédiation | Support critique | ≤ 15 min | Sans objet ; le modèle est versionné | Hors périmètre de l'attaque | Relance par Docker Compose |
| Assistant RAG | Non critique | Meilleur effort | Sans objet ; l'index peut être reconstruit | — | Réindexation |

## 4. Répartition du RTO sur la chaîne de reprise

Le RTO se décompose en étapes. Chaque pilier tient une partie du budget. Les durées sont des hypothèses à confirmer avec Reza (collecte), Léa (détection) et Michael (remédiation).

| Étape | Marqueur de temps | Responsable | Budget attaque A | Budget attaque B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Début de l'impact → anomalie visible dans les métriques | T1 → T2 | Infrastructure (fréquence de collecte de Prometheus) | ≤ 15 s | ≤ 15 s |
| Anomalie visible → alerte ML | T2 → T3 | IA / Data (fenêtre d'analyse du modèle) | ≤ 15 s | ≤ 15 s |
| Alerte → décision de remédiation | T3 → T4 | Développement | ≤ 5 s | ≤ 5 s |
| Décision → action terminée | T4 → T5 | Infrastructure / Développement | ≤ 15 s (limitation au WAF, redémarrage) | ≤ 2 min (blocage, restauration, rotation du secret) |
| Action terminée → transaction test réussie et données vérifiées | T5 → T6 | Développement | ≤ 10 s | ≤ 20 s |
| Total (RTO mesuré = T6 − T1) |  |  | ≤ 60 s | ≤ 3 min |

T0 désigne le lancement de l'attaque sur le PC Attaquant. L'écart T0 → T1 dépend de l'attaque et ne compte pas dans le RTO.

Point de vigilance pour le Clip Chrono : 60 s, c'est T0 → T6 et l'affichage du résultat. Avec la fréquence de collecte par défaut de Prometheus (15 s) et une fenêtre ML d'une minute, le budget ne tient pas. Il faut une collecte toutes les 5 s environ et une fenêtre d'analyse courte. À arbitrer avec Reza et Léa.

## 5. Arbitrage à trancher : la restauration après une injection (attaque B)

WOR‑29 prévoit un retour à un snapshot propre de la base. C'est incompatible avec un RPO de 0 : toutes les transactions légitimes validées entre le snapshot et la restauration seraient perdues.

| Option | RPO obtenu | Effort | Avis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Snapshot périodique seul (par exemple toutes les 5 min) | Jusqu'à 5 min de transactions perdues | Faible | Simple, mais contredit l'objectif métier et provoque un incident majeur DORA (perte de données) |
| 2. Snapshot + rejeu des transactions légitimes depuis un journal en ajout seul, en écartant celles qui viennent de la source bloquée | 0 si le rejeu est correct | Moyen | Recommandé : démontre l'objectif métier, et le tri entre légitime et malveillant est un bon argument pour le jury |
| 3. Restauration à un instant précis (PITR, par exemple l'archivage des WAL avec PostgreSQL), juste avant la première requête malveillante | Proche de 0, mais les transactions légitimes postérieures sont perdues | Moyen à élevé | Solution industrielle de référence, à citer dans les recommandations |
| 4. Correction ciblée : annuler les seules lignes altérées, sans restauration globale | 0 | Élevé et risqué | Non retenu pour un prototype de 4 jours |

Proposition : option 2 pour la démo, option 3 citée comme cible industrielle. Dans tous les cas, les journaux et l'état de la base compromise sont copiés avant la restauration : ce sont des preuves pour l'investigation et la notification.

À valider avec Michael (WOR‑38, WOR‑39) et Reza (WOR‑44) avant de figer WOR‑29.

## 6. Protocole de mesure (pour WOR-79)

### Temps

Chaque marqueur est horodaté automatiquement, sur une même horloge (le PC Hôte ; le PC Attaquant est synchronisé dessus ou son décalage est noté avant chaque essai).

| Marqueur | Source |
| --- | --- |
| T0 lancement de l'attaque | Journal du script d'attaque (WOR‑58) |
| T1 première transaction en échec | Générateur de trafic normal : première réponse en erreur ou en dépassement de délai |
| T2 anomalie visible | Prometheus : premier point hors norme |
| T3 alerte ML | Journal du service d'inférence (WOR‑53) |
| T4, T5 décision, action terminée | Événements publiés par le moteur de remédiation (WOR‑38) |
| T6 reprise vérifiée | Moteur de remédiation : transaction test et contrôle de cohérence réussis |

### Données

- Le générateur de trafic enregistre chaque transaction confirmée (identifiant, montant).

- Après la reprise, on compare cette liste au contenu de la base.

- Transactions manquantes + transactions en double = RPO mesuré. L'objectif est 0.

### Grille de résultats

À remplir pendant les répétitions (WOR‑78) : trois essais minimum par attaque.

| Essai | Attaque | T1 → T3 détection | T3 → T6 reprise | RTO mesuré | Transactions perdues ou dupliquées | Objectif tenu ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |  |  |  |
| 2 | A |  |  |  |  |  |
| 3 | A |  |  |  |  |  |
| 1 | B |  |  |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |  |  |
| 3 | B |  |  |  |  |  |

On retient le pire des trois essais, pas la moyenne : un RTO se garantit, il ne s'espère pas.

## 7. Ce que ces objectifs ne couvrent pas

- Perte du PC Hôte (panne, rançongiciel R7) : pas de deuxième site, donc pas de RTO tenable. La reprise passe par une réinstallation depuis le dépôt Git (WOR‑49), sans objectif chiffré. C'est un risque résiduel assumé, à porter dans le PCA/PRA (WOR‑71).

- Sauvegardes sur le même hôte : le RPO de 0 ne tient que si la base n'est pas détruite avec son hôte.

- Faux positif du modèle ML : une remédiation déclenchée à tort provoque elle-même une coupure, que le RTO doit absorber. À mesurer pendant le chaos engineering (WOR‑76).