# EBIOS RM — Matrice de risques (version initiale)

Ticket : WOR‑31 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026, à valider par les coachs

Cette version couvre les ateliers 1 et 2. Les ateliers 3 à 5 (scénarios stratégiques et opérationnels, traitement du risque) seront faits dans WOR‑67, une fois l'architecture (WOR‑27) et le scénario d'attaque (WOR‑29) arrêtés.

## Hypothèses de travail

- L'entreprise est un opérateur de paiement fictif. Il traite les paiements de commerçants partenaires pour des utilisateurs finaux. Toutes les données sont fictives.

- Le démonstrateur tourne sur un seul PC Hôte, avec Docker Compose sur le réseau RESILIENCE-G6. L'attaque vient d'un PC Attaquant distinct.

- Le coût d'un arrêt est chiffré dans services-critiques.md (WOR‑68). Les objectifs RTO/RPO seront arrêtés dans WOR‑70.

## Atelier 1 — Cadrage et socle de sécurité

### 1.1 Valeurs métier

| ID | Valeur métier | Nature | Responsable métier (fictif) |
| --- | --- | --- | --- |
| VM1 | Traitement des paiements : initier, autoriser, enregistrer une transaction | Processus | Direction des opérations |
| VM2 | Consultation des transactions par les partenaires et les utilisateurs | Processus | Direction des opérations |
| VM3 | Authentification et gestion des accès | Processus | RSSI |
| VM4 | Données de comptes et de transactions | Information | DPO / Direction financière |
| VM5 | Traçabilité : journaux et preuves d'audit | Information | RSSI / Conformité |
| VM6 | Capacité de détection et de reprise automatique | Processus | Direction de la production |

### 1.2 Biens supports (provisoires, à aligner sur WOR-27)

| ID | Bien support | Valeurs métier portées |
| --- | --- | --- |
| BS1 | Front web de paiement | VM1, VM2 |
| BS2 | API métier de paiement | VM1, VM2, VM4 |
| BS3 | Service d'authentification | VM3 |
| BS4 | Base de données (comptes, transactions) | VM1, VM4 |
| BS5 | WAF / reverse proxy | VM1, VM2, VM3 |
| BS6 | Stack d'observabilité (Prometheus, Loki, Grafana) et SIEM | VM5, VM6 |
| BS7 | Service d'inférence ML (détection d'anomalies) | VM6 |
| BS8 | Moteur de remédiation, playbooks Ansible, accès au moteur Docker | VM6, puis indirectement toutes |
| BS9 | Gestion des secrets (Vault ou SOPS) | VM3, VM4 |
| BS10 | Assistant RAG (Ollama, LangChain) | VM6 (aide aux opérateurs) |
| BS11 | PC Hôte et réseau RESILIENCE-G6 | Toutes |
| BS12 | Dépôt Git et procédure de déploiement | VM6 |

Point d'attention : BS8 (le moteur de remédiation) a des droits élevés sur tous les conteneurs. C'est le bien support le plus sensible du dispositif (voir ER6).

### 1.3 Événements redoutés

Échelle de gravité : G1 mineure · G2 significative · G3 grave · G4 critique.

Pour une indisponibilité, l'échelle est chiffrée dans services-critiques.md (WOR‑68) : G1 ≤ 5 min (~1,5 k€), G2 ≤ 30 min (~10 k€), G3 ≤ 2 h (~700 k€, SLA dépassé), G4 > 2 h (> 1,5 M€, incident majeur DORA).

| ID | Événement redouté | VM | Impacts | Gravité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ER1 | Paiements indisponibles au-delà du RTO | VM1 | Transactions des partenaires bloquées, perte de chiffre d'affaires, perte de confiance, incident majeur à déclarer (DORA) | G4 |
| ER2 | Transactions altérées ou incohérentes (montant modifié, double débit, transaction fantôme) | VM1, VM4 | Préjudice financier direct, litiges, données comptables fausses | G4 |
| ER3 | Fuite des données de comptes ou de transactions | VM4 | Atteinte à la vie privée (RGPD), sanctions, atteinte à l'image | G3 |
| ER4 | Accès non autorisé à un compte (usurpation d'identité) | VM3 | Fraude, opérations frauduleuses initiées | G3 |
| ER5 | Journaux perdus ou altérés | VM5 | Investigation impossible, preuves perdues, non-conformité | G3 |
| ER6 | Moteur de remédiation détourné ou en erreur (arrêt de services, restauration de mauvaises données) | VM6 → VM1 | Interruption provoquée par le dispositif de défense lui-même, possibilité de rebond sur tout le SI | G4 |
| ER7 | Consultation des transactions indisponible | VM2 | Gêne pour les partenaires, appels au support | G2 |

### 1.4 Socle de sécurité

| Référentiel | Applicabilité | Écarts connus à ce stade |
| --- | --- | --- |
| DORA (règlement UE 2022/2554) | Applicable : entité financière | Pas de tests de résilience menés par un tiers, pas de gestion des prestataires TIC (voir WOR‑69) |
| NIS2 (directive UE 2022/2555) | Le secteur bancaire et les infrastructures des marchés financiers sont couverts, mais DORA s'applique en priorité | Analyse à faire dans WOR‑69 |
| RGPD | Applicable par principe (données personnelles fictives) | Aucune donnée réelle, donc écart sans conséquence pour le prototype |
| Guide d'hygiène informatique de l'ANSSI | Bonnes pratiques de référence | Hôte unique (point de défaillance unique), pas de sauvegarde hors site |
| PCI DSS | Référence du secteur pour les données de carte | Hors périmètre : aucune donnée de carte manipulée |

## Atelier 2 — Sources de risque et objectifs visés

Cotation de la pertinence : 1 faible · 2 moyenne · 3 forte. Elle combine la motivation, les ressources et l'activité constatée de la source.

| ID | Source de risque (SR) | Objectif visé (OV) | Motivation | Ressources | Pertinence | Retenu ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR1 | Cybercriminel organisé | Gain financier : fraude aux paiements, rançongiciel | Forte | Importantes | 3 | ✅ |
| SR2 | Hacktiviste | Visibilité, nuire à l'image : déni de service | Moyenne | Moyennes (botnets loués) | 3 | ✅ |
| SR3 | Initié malveillant (employé, prestataire) | Vengeance ou gain : sabotage, fraude interne | Moyenne | Accès légitimes | 2 | ✅ |
| SR4 | Attaquant opportuniste | Défi, revente d'accès : exploitation d'une vulnérabilité web, bourrage d'identifiants | Faible | Outils publics | 2 | ✅ |
| SR5 | Concurrent ou officine d'espionnage | Vol de données commerciales | Faible | Moyennes | 1 | ❌ données fictives, sans valeur concurrentielle |
| SR6 | Acteur étatique (APT) | Déstabiliser le secteur financier | Faible pour une petite entité | Très importantes | 1 | ❌ hors de portée d'un prototype de 4 jours, cité comme risque résiduel |

Les événements non intentionnels (erreur d'exploitation, panne, faux positif du modèle ML) ne sont pas des sources de risque au sens d'EBIOS. Ils seront traités dans le PCA/PRA (WOR‑71).

## Matrice de risques initiale

Vraisemblance provisoire : V1 peu vraisemblable · V2 vraisemblable · V3 très vraisemblable · V4 quasi certain. Elle sera affinée dans les ateliers 3 et 4.

| ID | Risque (SR → mode d'action → ER) | Gravité | Vraisemblance | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | SR2 → déni de service applicatif sur l'API ou le front → ER1 | G4 | V3 | 🔴 Élevé |
| R2 | SR1 → injection applicative sur l'API → ER2 | G4 | V2 | 🔴 Élevé |
| R3 | SR3 → détournement des droits du moteur de remédiation → ER6 | G4 | V2 | 🔴 Élevé |
| R4 | SR4 → bourrage d'identifiants ou force brute sur l'authentification → ER4 | G3 | V3 | 🟠 Significatif |
| R5 | SR1 → compromission puis exfiltration de la base → ER3 | G3 | V2 | 🟠 Significatif |
| R6 | SR3 → effacement ou altération des journaux → ER5 | G3 | V2 | 🟠 Significatif |
| R7 | SR1 → rançongiciel sur le PC Hôte → ER1, ER3 | G4 | V1 | 🟠 Significatif |
| R8 | SR2 → saturation de la consultation → ER7 | G2 | V3 | 🟡 Modéré |

### Cartographie

| Gravité \ Vraisemblance | V1 | V2 | V3 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 | R7 | R2, R3 | R1 |  |
| G3 |  | R5, R6 | R4 |  |
| G2 |  |  | R8 |  |
| G1 |  |  |  |  |

### Lecture

- R1 (déni de service) est le risque le plus élevé. C'est aussi le meilleur candidat pour le scénario d'attaque de la démo (WOR‑29) : effet observable, détectable par le ML et réparable automatiquement.

- R2 et R5 (injection, exfiltration) appellent une réponse différente d'une simple restauration de la disponibilité. Le sujet demande explicitement de ne pas confondre les deux (voir WOR‑39).

- R3 porte sur notre propre dispositif de défense. Il justifie WOR‑64 (sécuriser le moteur de remédiation), que le jury évalue sur l'Axe 2.

## À valider avec les coachs (WOR-32)

- Le périmètre des valeurs métier : faut-il garder VM6 (la capacité de reprise) comme valeur métier, ou seulement comme bien support ?

- Les sources de risque écartées (SR5 et SR6) et leur justification.

- Le choix de R1 comme scénario principal de la démo.

- L'échelle de gravité chiffrée (durée d'arrêt et coût, voir services-critiques.md) : les hypothèses sur l'entreprise fictive sont-elles crédibles ?

## Suites

- WOR‑67 : ateliers 3 à 5, avec les chemins d'attaque sur les biens supports réels et les mesures de traitement.

- WOR‑73 : relier chaque risque aux composants et aux résultats des tests.