# PCA / PRA — Plateforme de paiement RESILIENCE-ALPHA

Ticket : WOR‑71 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026

Ce plan s'appuie sur la matrice de risques (ebios-rm.md), le coût d'un arrêt (services-critiques.md), les objectifs de reprise (rto-rpo.md) et l'analyse réglementaire (nis2-dora.md).

Statut : les mécanismes décrits sont ceux prévus pour le démonstrateur. Chaque fiche sera confirmée ou corrigée après les essais de restauration (WOR‑75), le chaos engineering (WOR‑76) et les répétitions (WOR‑78).

Ce document est indexé par l'assistant RAG (WOR‑56). Chaque fiche scénario est donc rédigée pour être lue seule.

## 1. Objet et périmètre

- PCA (plan de continuité) : comment le service de paiement continue pendant l'incident, en mode normal ou dégradé.

- PRA (plan de reprise) : comment on revient à un état sain et vérifié après l'incident, avec quelles données.

| Dans le périmètre | Hors périmètre |
| --- | --- |
| Plateforme Docker Compose du PC Hôte : front, authentification, API de paiement, base de données, WAF, supervision, détection ML, moteur de remédiation, assistant RAG | Infrastructure du campus, postes des autres groupes |
| Incidents de disponibilité, d'intégrité, défaillances internes, perte de l'hôte | Données réelles : toutes les données sont fictives |

## 2. Rôles et responsabilités

### 2.1 Dans l'entreprise fictive

| Rôle | Responsabilité pendant un incident |
| --- | --- |
| Moteur de remédiation (automate) | Premier intervenant : détecte, décide, agit et vérifie dans le périmètre d'actions qui lui est autorisé |
| Opérateur d'astreinte (équipe production) | Surveille le tableau de bord, reprend la main si l'automate échoue ou sort de son périmètre |
| Responsable de la production | Décide des restaurations de données et des modes dégradés |
| RSSI | Qualifie les incidents de sécurité, décide de la préservation des preuves et de la rotation des secrets |
| Directeur de crise (direction des opérations) | Pilote la cellule de crise, arbitre entre reprise rapide et investigation |
| Conformité | Classe l'incident selon DORA et prépare les notifications à l'ACPR |
| Communication | Informe les partenaires commerçants |
| DPO | Évalue l'atteinte aux données personnelles (RGPD) |

### 2.2 Dans l'équipe du démonstrateur

| Membre | Ce qu'il porte dans ce plan |
| --- | --- |
| Michael (Développement) | Moteur de remédiation, vérification de la reprise, cohérence des données |
| Reza (Infrastructure) | Playbooks Ansible, sauvegardes et restauration, remise à l'état sain |
| Léa (IA / Data) | Détection ML, assistant RAG |
| Axel (Cybersécurité) | WAF, SIEM, secrets, préservation des journaux |
| Cédric (Gouvernance) | Ce plan, classification des incidents, notifications, retour d'expérience |

## 3. Niveaux de réponse et escalade

Les seuils viennent du coût d'un arrêt (services-critiques.md).

| Niveau | Déclencheur | Qui agit | Gravité |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 — Automatique | Alerte ML ou SIEM | Moteur de remédiation seul ; l'opérateur est informé | G1 |
| N1 — Astreinte | Échec de la remédiation, ou service non rétabli à 5 min, ou incident d'intégrité ou de confidentialité (même si la remédiation a réussi) | Opérateur d'astreinte, RSSI informé | G2 |
| N2 — Cellule de crise | Service non rétabli à 30 min, ou perte de données confirmée, ou compromission du moteur de remédiation | Directeur de crise, RSSI, conformité, communication | G3 |
| N3 — Crise majeure | Service non rétabli à 2 h, ou perte du PC Hôte | Direction générale | G4 |

Règle de l'automate : l'automate ne tente pas plus de 3 remédiations en 10 minutes sur le même service. Au-delà, il s'arrête et passe en N1, pour éviter une boucle de redémarrages qui aggraverait l'arrêt.

## 4. Fiches scénarios

### Fiche S1 — Déni de service sur l'API de paiement (attaque A)

- Risque EBIOS : R1 (hacktiviste, ER1) · gravité G4 si non traité

- Signaux : latence et taux d'erreurs 5xx en forte hausse, débit anormal depuis une ou quelques sources, transactions en échec

- Actions automatiques :

  - Limitation de débit au WAF pour la ou les sources identifiées

  - Redémarrage propre de l'API si elle ne répond plus

  - Vérification : transaction test réussie, latence revenue au niveau normal

- Données : aucune restauration, la base n'est pas touchée

- Objectif : RTO ≤ 5 min (cible démonstrateur ≤ 60 s) · RPO = 0

- Escalade : N1 si l'attaque reprend depuis d'autres sources après la limitation

- Retour à la normale : limitation levée après 30 min sans trafic anormal, ou sur décision de l'opérateur

- Risques résiduels :

  - L'attaquant change d'adresse : la limitation par source ne suffit plus (un vrai déni de service distribué exige une protection en amont, hors de portée du prototype)

  - Un partenaire légitime au fort volume peut être limité à tort

### Fiche S2 — Injection applicative et altération de données (attaque B)

- Risque EBIOS : R2 (cybercriminel, ER2) · gravité G4

- Signaux : règle WAF déclenchée, motif anormal dans les journaux de l'API, erreurs applicatives, incohérence détectée dans les données

- Actions automatiques :

  - Blocage de la source au WAF

  - Copie des journaux et de l'état de la base compromise (preuves), avant toute restauration

  - Restauration de la base depuis le dernier snapshot sain, puis rejeu des transactions légitimes (arbitrage en cours, voir rto-rpo.md §5)

  - Rotation du secret concerné

  - Vérification : transaction test réussie et contrôle d'intégrité des données

- Objectif : RTO ≤ 5 min (cible ≤ 3 min) · RPO = 0 transaction confirmée perdue

- Escalade : N1 systématique, même si la reprise réussit. Le RSSI qualifie l'incident ; la conformité évalue s'il est majeur au sens de DORA (une perte de données après un accès malveillant suffit)

- Retour à la normale : après correction de la vulnérabilité exploitée. D'ici là, la règle WAF reste active

- Risques résiduels :

  - La vulnérabilité est toujours dans le code : le WAF n'est qu'un pansement

  - Une porte dérobée a pu être déposée ; restaurer les données ne la supprime pas

  - Le snapshot « sain » peut contenir une altération plus ancienne, passée inaperçue

  - Après la rotation des secrets, les utilisateurs doivent se reconnecter

### Fiche S3 — Panne d'un service sans attaque

- Couvre : arrêt brutal d'un conteneur, saturation mémoire, base injoignable (testé par le chaos engineering, WOR‑76)

- Signaux : contrôle de santé en échec, métriques absentes

- Actions automatiques : redémarrage du service ; si la base est en cause, vérification de son intégrité avant de relancer l'API

- Objectif : RTO ≤ 5 min · RPO = 0

- Escalade : N1 au-delà de 3 redémarrages en 10 minutes

- Risques résiduels : une cause profonde (disque plein, fuite mémoire) fera revenir la panne

### Fiche S4 — Remédiation déclenchée à tort (faux positif du modèle ML)

- Risque : non intentionnel, cité dans ebios-rm.md

- Signaux : remédiation exécutée sans anomalie confirmée par un second signal (SIEM, contrôle de santé)

- Conduite à tenir :

  - Les actions de type S1 (limitation, redémarrage) restent autorisées : elles sont réversibles et courtes

  - Les actions destructrices (restauration de la base, rotation des secrets) exigent deux signaux concordants (ML et WAF ou SIEM). Sinon, l'automate passe en N1

- Risques résiduels : une coupure courte provoquée par la défense elle-même ; elle est comptée dans le RTO

### Fiche S5 — Moteur de remédiation défaillant ou détourné

- Risque EBIOS : R3 (initié malveillant, ER6) · gravité G4

- Signaux : action hors du périmètre autorisé, appel au moteur depuis un composant non autorisé, rafale d'actions

- Conduite à tenir :

  - Arrêter le moteur de remédiation

  - Passer en surveillance manuelle : l'opérateur suit le tableau de bord et applique les fiches à la main

  - Préserver les journaux du moteur

- Escalade : N2 immédiat

- Prévention : périmètre d'actions limité, authentification des appels, journalisation (WOR‑64)

- Risques résiduels : pendant l'arrêt du moteur, plus aucune reprise automatique ; on retombe sur un RTO manuel de 30 min ou plus

### Fiche S6 — Suspicion de fuite de données

- Risque EBIOS : R5 (ER3) · gravité G3

- Signaux : volume de lecture anormal, requêtes inhabituelles sur la base, sortie de données vers une destination inconnue

- Conduite à tenir : couper l'accès de la source, préserver les preuves, ne pas restaurer (restaurer n'efface pas une fuite), prévenir le DPO

- Escalade : N2

- Remarque : non joué pendant la démo ; la fiche montre que la réponse diffère d'une simple remise en service (WOR‑39)

### Fiche S7 — Perte du PC Hôte (PRA)

- Risque EBIOS : R7 (rançongiciel) ou panne matérielle · gravité G4

- Conduite à tenir :

  - Préparer une machine de remplacement (prérequis du README, WOR‑49)

  - Cloner le dépôt Git, redéployer avec Docker Compose et les playbooks Ansible

  - Restaurer les secrets depuis leur coffre (Vault ou SOPS)

  - Restaurer la dernière sauvegarde de la base, si elle existe hors de l'hôte

- Objectif : aucun objectif chiffré tenable avec un seul hôte

- Risques résiduels : perte de toutes les données depuis la dernière copie hors hôte. C'est le principal écart du démonstrateur (voir §8)

## 5. Mode dégradé

Quand la reprise automatique échoue, on maintient ce qui peut l'être :

| Service | En mode dégradé | Interdit |
| --- | --- | --- |
| Paiement | Limitation de débit stricte : on accepte moins de transactions plutôt qu'aucune | — |
| WAF | Mode de filtrage strict | Le contourner pour rétablir le trafic plus vite |
| Consultation | Lecture seule, voire suspendue pour soulager la base | — |
| Supervision | Surveillance manuelle sur le tableau de bord | — |
| Assistant RAG | Peut être arrêté pour libérer des ressources | Lui donner des droits d'action (WOR‑57) |

## 6. Choix de restauration

| Élément | Où se trouve la référence saine | Comment on restaure | Fréquence | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code et configuration des services | Dépôt Git, version taguée (WOR‑80) | Redéploiement Docker Compose et Ansible | À chaque livraison | Reza |
| Règles du WAF | Dépôt Git | Rechargement à chaud | À chaque modification | Axel |
| Secrets | Vault ou SOPS | Rotation puis redémarrage des services concernés | Après tout incident d'intégrité | Axel |
| Base de données | Snapshot + journal des transactions (à confirmer, rto-rpo.md §5) | Restauration du snapshot puis rejeu | À définir avec Reza | Reza, Michael |
| Journaux | Loki | Jamais écrasés ; copiés avant toute restauration | En continu | Axel |
| Modèle ML | Dépôt Git (ml/) | Rechargement de la version validée | À chaque entraînement | Léa |
| Index du RAG | Documents du dépôt | Réindexation | À chaque mise à jour des documents | Léa |

Ne pas confondre restauration et remise à l'état sain. La remise à l'état sain (WOR‑90) recharge les données de départ pour rejouer un essai : elle efface les transactions. Elle ne doit jamais servir à reprendre après un incident réel.

## 7. Communication et notification

| Destinataire | Quand | Quoi | Qui |
| --- | --- | --- | --- |
| Opérateur d'astreinte | Dès N0 | Alerte et état de la reprise sur le tableau de bord | Automate |
| Partenaires commerçants | Dès N1 si leurs transactions échouent | Nature de la gêne, heure de reprise estimée | Communication |
| ACPR, incident majeur au sens de DORA | Notification initiale dans les 4 h après la classification en majeur (et au plus tard 24 h après la détection), rapport intermédiaire sous 72 h, rapport final sous 1 mois | Formulaire réglementaire, à partir des journaux du SIEM | Conformité |
| CNIL | Sous 72 h en cas de violation de données personnelles | Notification RGPD | DPO |

Les délais de notification DORA sont à vérifier sur le texte officiel avant le rendu final. L'assistant RAG peut préparer un brouillon de notification à partir des journaux ; un humain le valide et l'envoie.

## 8. Risques résiduels après la reprise

| Risque résiduel | Pourquoi il subsiste | Traitement proposé |
| --- | --- | --- |
| L'attaquant revient, depuis une autre source | La limitation est faite par source, sur un seul hôte | Protection anti-déni de service en amont (contexte industriel) |
| Vulnérabilité toujours présente après une injection | Le WAF bloque, mais le code n'est pas corrigé | Correctif et test de non-régression avant de lever le niveau N1 |
| Porte dérobée ou altération ancienne | Restaurer les données ne nettoie pas tout | Analyse après incident à partir des journaux conservés |
| Hôte unique | Point de défaillance unique | Deuxième site et sauvegardes hors site (nis2-dora.md §4) |
| Sauvegardes sur le même hôte | Perdues avec l'hôte | Copie hors site, immuable |
| Boucle de remédiation | Un incident persistant peut faire redémarrer un service en boucle | Limite de 3 remédiations en 10 minutes, puis escalade |
| Faux positifs ML | Un modèle entraîné sur peu de données | Deux signaux exigés pour les actions destructrices ; réentraînement |
| Droits élevés du moteur de remédiation | Nécessaires pour agir sur les conteneurs | Périmètre limité, authentification, journalisation (WOR‑64) |

## 9. Tests et maintien du plan

| Test | Ticket | Scénarios vérifiés | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Premiers tests de restauration | WOR‑75 | S2, S7 (en partie) | À remplir |
| Chaos engineering | WOR‑76 | S3, S4 | À remplir |
| Démo complète répétée 3 fois | WOR‑78 | S1, S2 | À remplir, temps dans rto-rpo.md §6 |

Le plan est mis à jour après chaque test et après chaque incident (retour d'expérience, DORA art. 13).

## 10. Décisions en attente

- Méthode de restauration de la base après une injection (snapshot seul, ou snapshot et rejeu) : Michael, Reza.

- Fréquence des snapshots de la base : Reza.

- Règle des deux signaux pour les actions destructrices et limite de 3 remédiations : à intégrer au moteur (WOR‑38) si l'équipe valide.